AUDIT EXHAUSTIF

NEXUS EAF PLATFORM

Plateforme de préparation à l’Épreuve Anticipée de Français

Date de l’audit : 8 mars 2026

Repo : github.com/cyranoaladin/Plateforme_francais

252 fichiers sources | 47 routes API | 938 tests unit | 29 skills LLM

# 0. Synthèse générale — tableau de verdicts

Chaque axe est noté de A (excellent) à D (bloquant). Le code couleur indique la maturité constatée au 8 mars 2026.

| AXE | NOTE | CONSTAT CLÉ |
| --- | --- | --- |
| Architecture & Stack | A- | Next.js 16 + Prisma + pgvector + Redis. Monorepo cohérent, 252 fichiers, séparation nette lib/app/data. |
| Authentification | B+ | Sessions cookie httpOnly + PBKDF2-SHA512 + CSRF double-submit. Pas d’OAuth/SSO. |
| Abonnements & Billing | B | 3 plans (Free/Pro/Max), ClicToPay TND, codes d’activation, gating OK. Triple définition quotas. |
| Orchestration LLM | A- | 29 skills Zod-validés, routing multi-tier Mistral, circuit breaker, fallback cascade 4 providers. |
| Système RAG | B+ | Hybride lexical + pgvector + RAG externe, RRF fusion, reranking métadonnées, citations. |
| Atelier Oral | A- | Machine à états 7 statuts, 4 phases /2+/8+/2+/8, timers 30/20 min, examinateur dialoguant. |
| Atelier Écrit | B+ | Upload copie, OCR, correction IA + annotation interactive, rapports PDF. |
| Mémorisation & Profil | A- | SkillMap 23 micro-compétences, ErrorBank, WorkMastery, SM-2, summaries contextuels < 400 tokens. |
| Sécurité | B+ | CSP + nonce, CSRF, rate-limit, anti-triche entrée/sortie, file-validator magic bytes, RGPD consent. |
| UI/UX & Design | B | Charte éditoriale cohérente (#17324D/#0F766E/#B87333), accessibilité dyslexie. Landing page premium. |
| Business Model | B- | 99/149 TND, ClicToPay seul. Pas de Stripe, pas de Flouci intégré. Virement bancaire en fallback. |
| Tests & Qualité | B- | 938 tests passés, couverture 47 %. E2E Playwright présents mais incomplets. |
| Déploiement | B | Vercel/Netlify + VPS OVH, Nginx conf, PM2, standalone output. Pas de CI/CD pipeline complet. |

# 1. Architecture technique & Stack

## 1.1 Stack technologique

Le projet repose sur une stack moderne et cohérente, centrée autour de l’écosystème Next.js :

- Runtime : Next.js 16.1.6, React 19, TypeScript strict.

- ORM & DB : Prisma 6.16+ avec PostgreSQL + extension pgvector pour les embeddings vectoriels (dimension 1024 pour les chunks RAG, 1536 pour les profils mémoire).

- Cache & Queue : Redis (BullMQ prévu mais actuellement fallback in-process). Correction queue avec retry exponentiel.

- LLM : Mistral AI (5 tiers : reasoning/large/standard/micro/OCR), Gemini, OpenAI, Ollama local en fallback. 4 adaptateurs unifiés.

- Stockage fichiers : AWS S3 via @aws-sdk/client-s3 + presigned URLs.

- Paiement : ClicToPay (Sberbank-style REST, monnaie TND) + codes d’activation prépayés.

- Emails : Client transactionnel intégré (notification échec paiement, rapports hebdo).

- MCP Server : Serveur MCP présent dans packages/mcp-server pour intégration externe.

## 1.2 Structure du projet

L’arborescence suit une organisation par domaine claire avec 252 fichiers source, 47 routes API REST, et une séparation nette entre :

- src/app/ : Pages Next.js (dashboard, ateliers, onboarding, pricing, login, etc.) et routes API (api/v1/**).

- src/lib/ : Logique métier pure (agents, billing, auth, rag, llm, memory, oral, correction, compliance, security).

- src/data/ : Données statiques (ressources scannées, extraits d’œuvres, références, media-catalog).

- src/components/ : Composants UI réutilisables (layout, dashboard, tracking, accessibility, consent).

- src/hooks/ : Hooks personnalisés (useDashboard).

- prisma/ : Schéma + migrations + seed des œuvres officielles.

- tests/ : 169 fichiers organisés en unit (478 Ko), integration (64 Ko), e2e (52 Ko), contracts (42 Ko), security (5 Ko), performance (5,5 Ko).

## 1.3 Points forts architecturaux

- Séparation stricte lib/app — aucun accès DB direct depuis les pages client.

- Chaque route API utilise requireAuthenticatedUser() pour l’authentification, jamais de user ID en paramètre d’URL (protection IDOR).

- Validation Zod systématique sur toutes les entrées (body, params) et toutes les sorties LLM.

- Pattern Repository (userRepo, sessionRepo, evaluationRepo, memoryRepo, learningMemoryRepo) pour isoler Prisma.

- Logger structuré injecté partout avec contextes skill/userId/latency.

## 1.4 Points de vigilance

- Pas de monorepo manager (Turborepo/Nx) alors que packages/mcp-server existe déjà — risque de dérive d’organisation.

- Le fichier next.config.ts désactive reactStrictMode, ce qui masque certains bugs React 19.

- Le mode standalone est configuré, mais aucun Dockerfile n’est présent pour un déploiement conteneurisé.

# 2. Base de données & Modèle de données

## 2.1 Schéma Prisma — Vue d’ensemble

Le schéma Prisma est très riche avec 32 modèles, 23 enums et des relations bien structurées. L’utilisation de pgvector avec des colonnes Unsupported("vector(1024)") et Unsupported("vector(1536)") démontre un RAG véritablement vectoriel en DB.

### Modèles principaux

- User : UUID, email unique, PBKDF2 hash+salt, rôle (eleve/enseignant/parent/admin), relations cascade vers toutes les entités.

- StudentProfile : Profil enrichi avec voie (Générale/Technologique), année scolaire, objectif note, œuvres sélectionnées, skillMap JSON, streak/XP/level, accessibilityNeeds, personaPreference.

- OralSession + OralPhaseScore + OralTranscript + OralBilan : Système oral complet avec 7 statuts, 4 phases, timestamps granulaires, scores IA vs scores bornés.

- EpreuveBlanche + CopieDeposee : Génération de sujets + dépôt/correction avec pipeline OCR → correction IA.

- Chunk : Stockage RAG avec embedding vectoriel, métadonnées (authorityLevel, oeuvre, parcours, docType, legalBasis, sectionPath).

- Subscription + PaymentTransaction + ActivationCode + UsageCounter : Écosystème billing complet.

### Modèles mémoire (Addendum)

Un système de mémorisation très avancé a été implémenté via 10 modèles supplémentaires :

- SkillMapEntry : 23 micro-compétences EAF (enum EafSkill), scoring SM-2 intégré par compétence avec srNextReview/srInterval/srEaseFactor.

- WeakSkillEntry + WeakSkillRevision : ErrorBank avec sévérité (LOW→CRITICAL), decay score, statut (ACTIVE/IMPROVING/RESOLVED), lien source agent.

- WorkMastery : Maîtrise par œuvre avec thèmes forts/faibles, citations connues, SM-2 dédié.

- MemorySummary : Résumés contextuels (FULL/ORAL/ECRIT/RECENT_SESSIONS/WEAK_SKILLS) avec embedding vectoriel et validité temporelle.

- AgentInteraction : Log de chaque interaction agent (type, tokens, latence, sources RAG, feedback score).

- DiagnosticSnapshot, WeeklyReportSnapshot, StudyPlanSnapshot : Historique structuré de la progression.

## 2.2 Points de vigilance DB

- Les colonnes embedding utilisent Unsupported() de Prisma, ce qui empêche la génération de types TS pour ces colonnes. Risque de runtime errors si non géré par raw queries.

- Le modèle User conserve les rôles enseignant/parent/admin malgré le cahier des charges qui préconise un seul rôle élève — refactor P0-3 non terminé.

- Indexation généralement bonne (@@index sur userId+createdAt, status, etc.) mais absence d’index composite sur Chunk(oeuvre, parcours) qui serait utile pour le RAG filtré.

# 3. Authentification & Inscription

## 3.1 Mécanisme d’authentification

Le système d’authentification est entièrement custom (pas de NextAuth/Auth.js) et repose sur des sessions côté serveur :

- Hachage mot de passe : PBKDF2-SHA512 avec 120 000 itérations, sel aléatoire de 16 octets, clé de 48 octets. Conforme aux recommandations OWASP 2024.

- Sessions : Token aléatoire stocké en cookie httpOnly, SameSite=lax, Secure en production. Durée 14 jours avec touch (lastSeenAt).

- CSRF : Double-submit cookie via lib/security/csrf.ts + csrf-client.ts. Token lu depuis le DOM côté client.

- Rate-limit : 3 tentatives/heure sur /register, limit configurable sur les autres routes.

- Comparaison : timingSafeEqual pour éviter les timing attacks sur les hash de mot de passe.

## 3.2 Flux d’inscription

POST /api/v1/auth/register :

- Validation Zod du body (email, password, displayName, acceptedCgu, cguVersion, isMinor, parentEmail).

- Vérification d’unicité email.

- Création User + StudentProfile par défaut (classe « Première générale », objectif 14/20, weakSkills pré-remplis).

- MemoryEvent « register » avec consentement CGU, version CGU, IP hashée (RGPD : pas d’IP brute).

- Création session + cookies + CSRF.

- Traitement des mineurs : champ isMinor + parentEmail pour conformité RGPD/CNIL.

## 3.3 Guard & RBAC

Le guard est minimaliste mais efficace :

- requireAuthenticatedUser() : vérifie cookie → session DB → user DB. Retourne 401 si échec.

- requireUserRole(role) : ajoute un check de rôle. Admin bypass toujours.

- getAuthenticatedUserId() : extraction IDOR-safe — tout userId vient exclusivement de la session, jamais du body/query.

## 3.4 Points de vigilance auth

- Pas d’OAuth/SSO — pour un produit ciblant des lycéens, l’intégration « Se connecter avec Google » serait un différenciateur UX majeur.

- Pas de mécanisme de réinitialisation de mot de passe visible (aucun endpoint /forgot-password).

- Le cookie de rôle (eaf_role) est séparé du cookie de session — risque théorique de désynchronisation si manipulé.

- Absence de vérification email (pas de flux de confirmation).

# 4. Abonnements, Paiement & Gating

## 4.1 Catalogue de plans

Trois plans définis avec une tarification en Dinars Tunisiens (TND) :

| Plan | Prix | Oral /sem | Ecrit /mois | Flags |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | 0 TND | 2 | 3 | FAQ only, basic SR |
| Pro | 99 TND/mois | 10 | 20 | PDF oral, parent, avocat du diable, adaptive |
| Max | 149 TND lifetime | Illimité | Illimité | + Graph RAG, historique oral, support prioritaire |

## 4.2 Paiement ClicToPay

Intégration complète du gateway de paiement tunisien ClicToPay (API REST compatible Sberbank) :

- Flux : register.do → redirect user → callback serveur → getOrderStatusExtended.do → upsert Subscription.

- Gestion idempotente : si transaction déjà ACCEPTED/REFUSED, pas de requête gateway.

- Logique de renouvellement/upgrade : comparePlans() gère les transitions Pro→Max et prolongation de période.

- Notifications email automatiques en cas d’échec de paiement.

- Codes d’activation (ActivationCode) avec hash sécurisé, durée paramétrable, statuts CREATED/DELIVERED/REDEEMED/REVOKED.

- Fallback virement bancaire affiché sur la page pricing (STE M&M ACADEMY SUARL, IBAN TN59...).

## 4.3 Gating & Quotas

Le système de contrôle d’accès fonctionne en trois couches :

- plan-catalog.ts : Source de vérité centralisée avec quotas et flags par plan.

- gating.ts : PLAN_LIMITS avec requirePlan() et incrementUsage() qui utilisent UsageCounter en DB.

- quotas.ts : Définition redondante de PLAN_QUOTAS avec checkQuota() et buildPaywallMessage().

## 4.4 Problème critique : triple définition des quotas

Il existe TROIS fichiers définissant les limites des plans (plan-catalog.ts, gating.ts, quotas.ts) avec des valeurs qui divergent. Par exemple :

- Free oral : 2/semaine (plan-catalog) vs 2/mois (gating) vs 3/mois (quotas).

- Free écrit : 3/mois (plan-catalog) vs 1/mois (gating) vs 5/mois (quotas).

Cette triple source de vérité est un risque majeur de bugs et d’incohérence. Recommandation : unifier vers plan-catalog.ts comme unique source, supprimer les deux autres.

# 5. Orchestration LLM & Agents

## 5.1 Architecture d’orchestration

L’orchestrateur (src/lib/llm/orchestrator.ts) est le cœur du système. Chaque appel suit un pipeline rigoureux :

- 1. Anti-triche INPUT : classifyAntiTriche() vérifie que la requête ne demande pas une copie complète (18 patterns regex couvrant rédaction, substitution, copie).

- 2. Chargement mémoire : profil élève chargé et tronqué à 400 tokens via composeMemoryContext().

- 3. Injection média : pour les skills concernés, les médias pertinents sont injectés dans le contexte.

- 4. Construction du prompt : SYSTEM_PROMPT_EAF + instruction skill + contexte mémoire + contexte RAG + question élève.

- 5. Sélection provider : routing multi-tier (reasoning/large/standard/micro/OCR/local) avec circuit breaker.

- 6. Vérification quota : checkLLMQuota() par skill et par utilisateur (rpm + daily).

- 7. Génération : appel LLM avec temperature 0.2, response JSON forcée.

- 8. Anti-triche OUTPUT : vérification du contenu généré (longueur, structure type dissertation).

- 9. Validation schema Zod : chaque skill a un outputSchema strict.

- 10. Persistance mémoire : création AgentInteraction + mise à jour WorkMastery.

- 11. Tracking coût : LlmCostLog avec provider, modèle, tokens in/out, latence, succès.

## 5.2 Routage LLM multi-tier

Le routeur (src/lib/llm/router.ts) implémente une stratégie sophistiquée :

- Tier Reasoning : magistral-medium-latest — pour correcteur, diagnosticien, examinateur virtuel, bilan officiel.

- Tier Large : mistral-large-latest — analyse multi-textes, essai, contraction.

- Tier Standard : mistral-small-latest — coaching interactif, tuteur, quiz, plans.

- Tier Micro : ministral-8b-latest — planner, validation grammaticale, notifications.

- Tier OCR : mistral-ocr-latest — lecture de copies manuscrites.

- Tier Local : Ollama (llama3.1:70b par défaut) — fallback hors-ligne.

Le circuit breaker s’active après 3 erreurs en 5 minutes, avec cascade automatique : reasoning → large → standard → micro → local.

Un fallback multi-LLM en cascade (Gemini → OpenAI → Mistral → Ollama) avec timeout de 15s est également activé par défaut.

## 5.3 Catalogue des 29 Skills

Chaque skill est défini avec un prompt, un schéma de sortie Zod, et un fallback statique :

### Skills Oral (9)

- oral_tirage, oral_prep30, coach_lecture, coach_explication, grammaire_ciblee, oral_entretien, oral_bilan_officiel, examinateur_virtuel, coach_oral.

### Skills Écrit (8)

- ecrit_diagnostic, ecrit_plans, ecrit_contraction, ecrit_essai, ecrit_langue, ecrit_baremage, correcteur, pastiche.

### Skills Révision & Culture (8)

- revision_fiches, quiz_adaptatif, spaced_repetition, citations_procedes, carnet_lecture, sr_planner, quiz_maitre, langue_generator.

### Skills Transversaux (4)

- tuteur_libre, bibliothecaire, support_produit, coach_ecrit.

# 6. Système RAG (Retrieval-Augmented Generation)

## 6.1 Architecture RAG hybride V3

Le système RAG combine trois sources de données avec fusion RRF (Reciprocal Rank Fusion) :

- Source 1 — RAG externe : API dédiée (rag-api.nexusreussite.academy) avec 13 661 chunks indexés. Recherche vectorielle + reranking. Timeout 8s configurable.

- Source 2 — Vector search local : pgvector en base PostgreSQL, embeddings 1024 dimensions via Mistral (mistral-embed). Recherche par distance cosinus.

- Source 3 — Lexical search : Recherche par tokens normalisés (NFD, stop words français) sur le catalogue de références officielles en mémoire.

## 6.2 Pipeline de recherche

- 1. Recherche externe RAG (prioritaire, top-k ×2 pour marge).

- 2. Recherche lexicale locale (toujours disponible, fallback garanti).

- 3. Recherche vectorielle locale (si DB disponible).

- 4. Fusion RRF des résultats (externe + locale).

- 5. Metadata rerank avec boost contextuel (œuvre, parcours).

- 6. Top-N final (défaut 5).

## 6.3 Ingestion des documents

Le pipeline d’ingestion (src/lib/rag/ingestion/pipeline.ts) est complété par :

- Chunker : Découpage avec métadonnées (sourceType, authorityLevel A→D, oeuvre, parcours, docType, legalBasis, page, sectionPath).

- Indexer : Génération d’embeddings via Mistral + stockage pgvector avec hash de déduplication.

- Media indexer : Indexation du catalogue média (vidéos, PDF).

- Citations : Module dédié (src/lib/rag/citations.ts) pour extraire des citations formatées des résultats RAG.

## 6.4 Points de vigilance RAG

- Le modèle Chunk utilise authorityLevel (A à D) mais le reranking n’exploite pas ce champ pour prioriser les sources officielles BO/Eduscol.

- Pas de mécanisme de rafraîchissement automatique du corpus — l’ingestion est manuelle (scripts/index-rag.ts).

- L’embedding externe (1024 dim) et les embeddings mémoire (1536 dim) utilisent des dimensions différentes, empêchant la recherche croisée.

# 7. Atelier Oral

## 7.1 Machine à états

L’oral EAF est modélisé par une machine à états à 7 statuts (src/lib/oral/state-machine.ts) :

DRAFT → PREP_RUNNING → PREP_ENDED → PASSAGE_RUNNING → PASSAGE_DONE → FINALIZED. Tout état non terminal peut transiter vers ABANDONED.

- Préparation : 30 minutes chronomtrées serveur (PREP_DURATION_MS = 30 × 60 × 1000).

- Passage : 20 minutes (PASSAGE_DURATION_MS = 20 × 60 × 1000).

La fonction isPhaseExpired() vérifie côté serveur l’expiration. Deux modes existent : SIMULATION (timers lockés, pas de retour arrière) et FREE_PRACTICE (timers optionnels).

## 7.2 Barème officiel /20

Conforme au barème EAF officiel :

- Lecture : /2 (fluidité + expressivité)

- Explication linéaire : /8 (mouvement + analyse + citations + ouverture)

- Question de grammaire : /2 (identification + analyse)

- Entretien : /8 (connaissance + réactivité + culture + critique)

Le OralPhaseScore stocke le score IA brut (aiScore) ET le score borné (score) séparément pour audit.

## 7.3 APIs Oral

- POST /oral/session/start — Tirage (texte + extrait + grammaire + œuvre) + statut DRAFT.

- POST /oral/session/:id/start-prep — Démarre la préparation (timer 30 min).

- POST /oral/session/:id/end-prep — Termine la préparation.

- POST /oral/session/:id/start-passage — Démarre le passage (timer 20 min).

- POST /oral/session/:id/interact — Interaction pendant le passage (phase par phase).

- POST /oral/session/:id/end — Finalisation, calcul note /20, génération bilan + PDF.

- POST /oral/jury-respond — Simulation examinateur dialoguant avec profil + mémoire de conversation.

- POST /oral/voice-submit — Soumission vocale avec transcription STT.

## 7.4 Examinateur virtuel

L’agent examinateur_virtuel propose un dialogue réaliste avec personnalité configurable (BIENVEILLANT, NEUTRE, HOSTILE, RANDOM) via le champ personaType de OralSession. L’endpoint jury-respond maintient un historique de conversation pour des relances contextualisées.

# 8. Atelier Écrit

## 8.1 Pipeline écrit

- Génération de sujets : POST /epreuves/generate — l’agent exam-blanc-generator produit des sujets conformes au format EAF (commentaire, dissertation, contraction-essai).

- Dépôt de copie : POST /epreuves/:id/copie — upload avec validation magic bytes (lib/security/file-validator.ts), types acceptés : PDF, images.

- OCR : Extraction de texte manuscrit via Mistral OCR (tier ocr, mistral-ocr-latest).

- Correction IA : Queue de correction (lib/queue/correction-queue.ts) avec retry exponentiel et dead-letter.

- Annotation interactive : Mapping annotation → zones (lib/correction/annotation-mapper.ts), overlay interactif sur la copie (page correction/[copieId]).

- Rapport PDF : Génération de rapports détaillés (lib/epreuves/report-pdf.tsx) avec barème interne mappé aux attendus officiels.

## 8.2 Agents écrit spécialisés

- ecrit_diagnostic : détection des faiblesses (langue, structure, analyse, citations).

- ecrit_plans : proposition de plan commentaire/dissertation.

- ecrit_contraction : méthode contraction (reformulation, proportions, neutralité).

- ecrit_essai : argumentation personnelle structurée.

- ecrit_langue : orthographe, ponctuation, style.

- ecrit_baremage : mapping barème interne ↔ attendus officiels.

- pastiche : exercice de pastiche stylistique.

# 9. Mémorisation & Adaptation

## 9.1 Architecture mémoire

Le système de mémorisation inter-sessions est l’un des différenciateurs majeurs de la plateforme. Il repose sur le principe « invisible mais actif » : l’agent ne dit jamais « d’après ton profil » mais adapte silencieusement ses réponses.

- SkillMap : 23 micro-compétences (enum EafSkill) couvrant oral (lecture, explication, grammaire, entretien) et écrit (plan, analyse, citations, thèse, transition, exemples) + transversales (langue, temps, culture).

- Scoring : Chaque compétence a un score (0–1), confidence (0–1), trend (IMPROVING/STABLE/DECLINING), et des paramètres SM-2 intégrés.

- ErrorBank : WeakSkillEntry avec pattern, catégorie, exemples JSON, fréquence, sévérité (LOW→CRITICAL), decay score temporel, et révisions planifiées J2/J7/J21.

- WorkMastery : Niveau de maîtrise par œuvre, thèmes forts/faibles, citations connues, SM-2 dédié.

## 9.2 Context Builder

Le module context-builder.ts génère un contexte mémoire de maximum 400 tokens, adapté au type d’agent :

- Agents oral → contexte ORAL (scores lecture/explication/grammaire/entretien + WorkMastery de l’œuvre en cours).

- Agents écrit → contexte ECRIT (diagnostic, weak skills en écriture).

- Agents bilan/quiz → contexte FULL (vue complète profil).

- Agents préparation → contexte RECENT_SESSIONS.

## 9.3 Spaced Repetition (SM-2)

L’algorithme SM-2 est implémenté fidèlement (src/lib/spaced-repetition/sm2.ts) avec adaptation EAF :

- Grades 0–5 : 0=blackout, 3=correct avec difficulté, 5=rappel parfait.

- Mapping oral : oralScoreToQuality() convertit les scores /2 et /8 en grades SM-2.

- Intégration SkillMapEntry : chaque micro-compétence porte son propre cycle SR (nextReview, interval, easeFactor, repetitions).

## 9.4 Gamification

Système XP/Level avec streak, badges, et progression :

- XP et niveaux dans StudentProfile (xp, level, xpToNextLevel).

- Streak (consécutif de jours actifs) calculé côté client depuis la timeline MemoryEvent.

- Badges (lib/gamification/badges.ts) évalués via POST /badges/evaluate.

# 10. Sécurité & Compliance

## 10.1 Sécurité applicative

- CSP : Headers de sécurité dans next.config.ts (X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, HSTS, Permissions-Policy) + nonce runtime en middleware.

- CSRF : Double-submit cookie pattern. Audit script dédié (scripts/audit-csrf-routes.mjs).

- Rate-limiting : Configurable par route (3/h pour register, quotas LLM par skill/user).

- File validation : Magic bytes + sanitisation nom de fichier (lib/security/file-validator.ts).

- LLM rate-limiter : Limites rpm et daily par skill et par utilisateur (lib/security/llm-rate-limiter.ts). Mode fail-closed.

- Anti-triche : 18 patterns regex en entrée + validation longueur/structure en sortie. Trace de refus. Messages pédagogiques.

- Sanitisation HTML : Module lib/security/sanitize.ts pour nettoyer les entrées.

## 10.2 RGPD & Conformité

- Bandeau de consentement cookies (ConsentBanner.tsx).

- Pas d’IP brute stockée — hashée pour preuve CGU.

- Champs isMinor/parentEmail pour le traitement des mineurs.

- cguVersion tracée dans MemoryEvent.

- ComplianceLog : table dédiée pour traçer toutes les actions de conformité (anti-triche, validations).

- Web Vitals monitoring (WebVital model + reporter component).

## 10.3 Configuration Tunisia V3

La configuration spécifique Tunisie (src/lib/config/tunisia.ts) est un modèle d’excellence :

- Timezone Africa/Tunis forcé avec UTC+01:00.

- Date EAF écrit : 11 juin 2026, 08h00–12h00, coefficient 5, groupe 1B, académie Aix-Marseille.

- Simulations obligatoires J-21 et J-7 avec dates calculées.

- Exam mode policy : blocage production complète, max 3000 caractères, timebox enforcé, pas de pause/sortie.

- Calcul dynamique daysUntilExam avec phases (fondations → simulation_1 → simulation_2 → jour_j).

# 11. UI/UX, Design & Expérience Utilisateur

## 11.1 Charte graphique

La charte visuelle est cohérente et professionnelle :

- Bleu marine #17324D : Couleur primaire, titres, navigation, en-têtes.

- Vert émeraude #0F766E : Actions, succès, progression, accents positifs.

- Cuivre #B87333 : Avertissements, éléments de distinction, récompenses.

- Violet #7B6F9C / #6B587D : Lecture cursive, éléments secondaires.

- Fond crème #F4EFE5 : Fond général, badges, boutons actifs.

- Typographie éditoriale : Iowan Old Style / Palatino Linotype / Book Antiqua / Georgia pour les titres. Arial pour le corps.

## 11.2 Navigation

Sidebar structurée en 3 sections :

- Pilotage : Dashboard, Mon Parcours, Profil.

- Ateliers : Tuteur, Écrit, Oral, Langue, Quiz.

- Ressources : Carnet, Bibliothèque.

Navigation mobile avec 7 items en barre inférieure. Bouton de déconnexion et toggle mode sombre intégrés.

## 11.3 Onboarding en 3 étapes

L’onboarding est structuré en wizard avec rail de progression :

- Étape 1 — Profil : Nom, classe (6 options de Première), établissement, date EAF, objectif note, code enseignant optionnel.

- Étape 2 — Œuvres : Sélection parmi les 12 œuvres officielles voie générale 2025-2026 (4 poésie + 4 littérature d’idées + 3 théâtre + 3 roman). Interface de type checkbox avec auteur et genre.

- Étape 3 — Auto-évaluation : 6 compétences (compréhension, procédés, plan, lecture, grammaire, culture) avec auto-notation. Sert à calibrer le premier parcours.

Chaque étape comporte un kicker, un titre éditorial, une description et un bénéfice.

## 11.4 Dashboard

Le dashboard (page.tsx) est riche et contextualisé :

- Radar chart Recharts des 4 compétences principales (écrit, oral, grammaire, lecture cursive).

- Actions recommandées adaptées par axe (oral, écrit, grammaire) avec durée estimée et lien direct.

- Composant ProgressionChart pour la courbe de progression.

- Composant ParcoursRecommandation pour les suggestions de parcours.

- Streak visible + XP + badges.

- Compte à rebours EAF (via getTunisiaConfig/getDaysUntilExam).

## 11.5 Bibliothèque

La bibliothèque (bibliotheque/page.tsx) offre un accès structuré aux ressources :

- 5 catégories : Annales EAF, Œuvres, Vidéos, Documents & Extraits, Rapports de jury.

- Recherche textuelle + recherche RAG (interrogation /api/v1/rag/search).

- Lecteur vidéo intégré (MIME types .mp4/.webm/.mkv/.mov).

- Prévisualiseur PDF intégré (composant PdfPreviewViewer).

- Lien contextuel vers le tuteur (buildTuteurHref) pour poser des questions sur une ressource.

## 11.6 Accessibilité

- Skip-to-content link.

- Toggle mode dyslexie (DyslexiaToggle component).

- Mode sombre/clair (ThemeProvider).

- Champ accessibilityNeeds dans StudentProfile.

- aria-label et aria-current sur la navigation et le wizard.

## 11.7 Points de vigilance UI/UX

- La landing page (/bienvenue) affiche un score oral d’exemple « Explication 6/8 » alors que le max est 8/8 — vérifier la cohérence.

- Pas de mode responsive testé formellement (pas de breakpoint audit).

- Le dashboard charge les données côté client (useDashboard hook) — pas de SSR/ISR pour le SEO.

- Les pages protégées ne semblent pas avoir de middleware de redirection vers /login au niveau Next.js.

# 12. Business Model & Stratégie Commerciale

## 12.1 Positionnement

Nexus EAF se positionne comme un produit premium pour les élèves de Première en Tunisie préparant l’EAF dans les lycées français à l’étranger (centre étranger groupe 1B, académie Aix-Marseille). L’entité commerciale est STE M&M ACADEMY SUARL.

## 12.2 Modèle Freemium

- Free (0 TND) : Accès limité (2-3 sessions orales/semaine, 3-5 corrections/mois, 10 questions tuteur/jour). Suffisant pour tester le produit.

- Pro (99 TND/mois) : Quotas élevés, PDF oral, tableau parent, avocat du diable, parcours adaptatif, support email.

- Max (149 TND lifetime) : Illimité sur tout, Graph RAG, historique complet, support prioritaire. Paiement unique.

## 12.3 Canaux de paiement

- ClicToPay : gateway tunisien, API REST, monnaie TND (millimes).

- Codes d’activation : distribution physique ou partenaires (prépayés).

- Virement bancaire : coordonnées affichées sur la page pricing.

Absence notable de Stripe (international), Flouci (mobile tunisien), ou PayPal. Cela limite la portée aux paiements nationaux.

## 12.4 Stratégie de pricing

Le plan Max à 149 TND lifetime est agressif et potentiellement auto-destructeur : si l’élève paye une seule fois et utilise le service pendant 6 mois (novembre à juin), le coût LLM par utilisateur risque de dépasser largement le revenu. Recommandation : envisager un Max annuel ou semestriel au lieu de lifetime.

# 13. Tests & Qualité

## 13.1 État des tests

Au 5 mars 2026, l’état des tests est le suivant :

- 169 fichiers de tests dans tests/ (unit, integration, e2e, contracts, security, performance).

- 938 tests passés (135 fichiers exécutés sur 169).

- Couverture globale : 47,48 % lignes (gate CI à 45 %, cible long terme 85 %).

- Tests unitaires : 478 Ko de code, couvrant orchestrateur, skills, billing, auth, oral, RAG, SM-2.

- Tests de contrats API : 42 Ko, vérifiant les schémas Zod des routes.

- Tests E2E Playwright : 52 Ko, parcours élève (signup, oral, écrit). Présents mais incomplets.

- Tests d’intégration : 64 Ko, ingestion RAG, workflow oral complet, billing, auth.

- Tests de sécurité : 5 Ko (headers, CSRF, rate-limit).

- Tests de performance : 5,5 Ko (LLM latency, RAG throughput).

- Mutation testing configuré (Stryker, stryker.conf.json).

## 13.2 Points de vigilance tests

- Couverture de 47 % insuffisante pour un produit SaaS en production.

- 34 fichiers de test non exécutés — probablement en erreur ou nécessitant une DB.

- Pas de test de non-régression visuelle (screenshot testing).

- Les tests E2E nécessitent une base de données — pas de mock DB configuré en CI.

# 14. Déploiement & Infrastructure

## 14.1 Configuration

- Vercel (vercel.json) et Netlify (netlify.toml) configurés en parallèle.

- PM2 (ecosystem.config.cjs) pour la gestion des processus sur VPS OVH.

- Nginx (scripts/nginx-eaf.conf) comme reverse proxy.

- Next.js standalone output pour un bundle optimisé.

- Scripts de déploiement et setup serveur (deploy.sh, setup-server.sh, setup.sh).

- Script de test production locale (test-production-locale.sh, 13 Ko).

## 14.2 Points de vigilance infra

- Pas de Dockerfile — le déploiement conteneurisé n’est pas prêt.

- Pas de pipeline CI/CD GitHub Actions fonctionnel visible (badge dans README mais pas de fichier .github/workflows/).

- Redis prévu mais fallback in-process — les jobs de correction ne sont pas distribués en production.

- Proxy TypeScript (proxy.ts) présent à la racine sans documentation claire de son rôle.

# 15. Recommandations prioritaires

## 15.1 Urgence P0 (avant lancement)

- Unifier les 3 fichiers de quotas en un seul (plan-catalog.ts comme source unique).

- Implémenter le endpoint /forgot-password avec token email sécurisé.

- Ajouter un middleware Next.js qui redirige les pages protégées vers /login si pas de session.

- Compléter le refactor P0-3 (suppression effective des rôles non-élève) ou assumer le multi-rôle.

- Ajouter un index composite sur Chunk(oeuvre, parcours) pour le RAG filtré.

## 15.2 Priorité P1 (premier mois)

- Monter la couverture de tests à 70 % minimum.

- Ajouter OAuth Google pour faciliter l’inscription des lycéens.

- Activer BullMQ/Redis en production pour les jobs de correction.

- Revoir le plan Max lifetime : passer à annuel ou semestriel.

- Ajouter Flouci comme gateway mobile complémentaire pour la Tunisie.

- Implémenter le rafraîchissement automatique du corpus RAG (cron ingestion).

## 15.3 Évolutions P2 (trimestre suivant)

- Ajouter un Dockerfile pour déploiement Kubernetes/Railway.

- Implémenter le Graph RAG pour les plans Max (exploitation des relations entre œuvres/parcours/concepts).

- Ajouter des tests de non-régression visuelle (Playwright screenshots).

- Internationaliser la plateforme pour les centres français d’autres pays (Maroc, Liban, Sénégal).

- Créer un SDK parent (accès en lecture seule aux progressions de l’enfant).

# 16. Conclusion générale

Nexus EAF est un projet techniquement ambitieux et remarquablement avancé pour une plateforme éducative. L’architecture multi-agents avec 29 skills LLM spécialisés, le système de mémorisation inter-sessions avec SkillMap/ErrorBank/SM-2, le RAG hybride trois couches, et la machine à états oral EAF conformes au barème officiel /20 constituent un ensemble technique cohérent et différenciant.

Les principales forces sont : la rigueur du modèle de données (32 modèles Prisma bien structurés), la sécurité applicative (anti-triche, CSRF, rate-limit, CSP, validation Zod systématique), le routing LLM intelligent avec circuit breaker et cascade multi-providers, et la configuration Tunisia spécifique aux centres étrangers.

Les axes d’amélioration prioritaires sont : l’unification de la triple définition des quotas, la montée en couverture de tests (de 47 % vers 70 %+), l’ajout d’OAuth et de reset mot de passe, la révision du modèle lifetime Max, et la conteneurisation du déploiement.

Dans l’ensemble, le projet atteint un niveau de maturité B+ (note synthétique). Avec les correctifs P0 appliqués, il serait prêt pour un lancement limité (bêta ouverte) auprès des élèves de Première du Lycée Pierre Mendès France de Tunis dès mars-avril 2026, en amont de l’EAF de juin.